FANGCUN  /  DEVELOPMENT SPECIFICATION

# 方寸

# 体验、角色动效
与饮品关怀

Codex 开发主任务书 · v2.0

看得懂身体状态。

猫狗自然地参与功能。

每次提醒，都给人一点余地。

本轮范围

首页与解释页纠偏 / 睡眠质量与基线修复 / 六类功能动效
饮品数据与估值 / 水、咖啡、酒精关怀 / 用户开启的手机本地提醒

8个开发阶段 · 45项验收场景 · 46条文案初稿

审阅基准：99ebe69f30a2a502225e913a9dfd35f54101dabd

开发分支：codex/fangcun-v1-m0-m1

交付状态：开发规格。尚未修改代码、制作动效或完成真机验收。

# 阅读与执行入口

给 Codex：先读 START_CODEX.md，再按主任务书逐阶段实施。给产品审阅：先看第2、3、5、6、7、9章，确认页面、角色和语气，再看验收。

0. 执行摘要与取代关系

1. 已读实现与必要修改位置

2. 先把用户得到的答案改清楚

3. 猫狗重新成为功能中的陪伴

4. 饮品模块：从记账升级为贴近生活的反馈

5. 饮水建议与每日参考

6. 咖啡：帮助安排下一杯，不评价上一杯

7. 酒精：具体、体贴，遇到真正风险要清楚

8. 提醒与注意力：一次说一件事

9. 语气、文案与不说教的验收

10. 工程边界、迁移与协议

11. 可运行验收样例与边界

12. 开发阶段与交付停止点

13. 依据与事实边界

## 同包资料

CARE_POLICY_DEFAULTS.json：饮品策略与通知默认值。

COMPANION_MOTION_SPEC.json：六类场景、业务事件与动态回退。

ACCEPTANCE_CASES.json：45项待落实的验收场景与合成输入。

COPY_CATALOG.zh-Hans.json：46条可调整的中文初稿。

配置、动画时长与提醒触发值是工程初值。产品效果、可爱度和真机能力分别验收；本包不构成已实现声明。

Codex 开发主任务书 v2.0 · 2026-09-19

固定审阅基准：99ebe69f30a2a502225e913a9dfd35f54101dabd

开发分支：codex/fangcun-v1-m0-m1

状态：可执行的产品与工程规格；本文件交付不代表代码已修改、动效已制作或真机已验收。

# 0. 执行摘要与取代关系

用户要求三个结果同时成立：看得懂身体状态；猫狗在相关功能中自然、可爱地回应；饮水、晚咖啡和饮酒获得具体而不说教的关怀。只把警告藏起来、只换几句温柔文案、只播放一张整体缩放的图片，都不算完成。

本文件完整承接并取代 FANGCUN_M3_EXPERIENCE_CORRECTION_v1.0.md 的本轮执行地位，纳入其首页解释、睡眠质量分类和基线追查要求，不另留一份可能冲突的待执行清单。旧主任务书的数据真实性、记录保护、权限、同步及测试要求继续生效。优先级为最新用户明确要求 → 本 v2.0 → 原主任务书。已有正确代码增量保留，不能回退工作区。

这次必须交付： 手机今日页与解释页纠偏；删除角色观看/重播功能；六类功能场景的可运行角色动效；饮品成分与时间记录修正；水、咖啡、酒精的应用内建议；用户主动开启后的 iPhone 本地饮品提醒；基线与睡眠冲突根因修复；统一注意力、隐私与可读性验收。

这次不展开： Watch 新首页和腕上后台重构、Widget、Live Activity、联网 AI、账户、遥测、健康分数加减、精确久坐检测、全天实时压力监测。原“暂停 M4–M6”仅为本轮饮品所需的 iPhone 本地通知基础做窄范围例外；其余保持暂停。既有同步代码只做必要的兼容和饮品事件去重，不宣称真实 Watch 送达已通过。

## 0.1 开发开始前

读取仓库 AGENTS.md、AI_CONTEXT.md、当前设计规范、原主任务书、M3-REVIEW 和本文件。输出 HEAD、分支、未提交改动及与审阅基准的差异。保留用户未提交修改，不擅自提交无关文件。将本文件和同包配置、样例复制到 docs/plans/fangcun-experience-v2/。

本轮沿用 iOS 18 / watchOS 11 下限和本地优先结构。保留 v4 猫狗、v3 呼吸猫、暖纸白、版画蓝、克制橙色、字号与深浅色体系、三栏导航、原五分钟呼吸入口。不得更换角色、重新生成不同画风、恢复旧 UI 或引入竞技分数环。

## 0.2 先看见产品，再宣布工程完成

首个开发提交就输出真实 SwiftUI 的合成首页、解释页与饮品弹层截图，以及首页/记水/呼吸三段短录屏。图片不能代替运行画面，测试数量不能代替可爱和可理解的人工验收。首轮视觉证据形成后可继续同范围实现；用户已否定的体验不能自动标为通过。

# 1. 已读实现与必要修改位置

以下为审阅基准中的实际实现，不保证开发时 HEAD 未发生变化。[R1–R6]

| 现有位置 | 已核对现状 | 本轮处理 |
| --- | --- | --- |
| Features/Home/FangcunTodayView.swift | 角色被包在 Button 内，出现“看看它/它们”；弹层可“再看一次动作” | 删除观看/重播路由、状态与按钮；角色回到业务卡片 |
| DesignSystem/FangcunCompanion.swift | 六场景、原画、30fps Timeline；reaction 驱动有限动作；有静止回退 | 保留资产与呼吸输入，增加业务事件调度和场景差异；按需停止时钟 |
| DesignSystem/FangcunCompanion.metal | 局部采样变形，平稳与好奇存在周期动作 | 校准原画局部蒙版、脚底固定；不把所有反应做成统一抖动 |
| Features/Home/FangcunDrinkSheet.swift | 加减、撤销都会 reaction；记录后显示通用成功文案 | 用实际持久化结果触发不同反馈；酒精不庆祝，撤销不演喝水 |
| Persistence/FangcunDiary.swift | v2 已有 consumedAt、recordedAt、容量、估值、revision；咖啡量随容量比例缩放；caffeine 为非可空 Int | 保留记录迁移，分开“每杯剂量”与“浓度”；支持未知成分，不伪装为零 |
| Features/Readiness/ReadinessViews.swift | 用户详情直接显示统计口径、基线区间、质量标记、ID 与多种时间 | 新建用户呈现模型，内部诊断分层；解释页真正回答原因与动作 |
| Core SleepEpisodeBuilder / BaselineBuilder | 阶段重叠与睡醒冲突合并；flags.isEmpty 门控整晚 | 按实际影响拆分质量，当前与历史统一；追查基线为何只剩1日 |

iPhone 路径统一前缀为 InnerBalance/InnerBalanceApp/；Core 为 InnerBalanceCore/Sources/InnerBalanceCore/。当前未从远程看到用户完整实际健康样本或动画播放效果，因此本地根因、蒙版贴合和可爱度必须由实际开发验证。

# 2. 先把用户得到的答案改清楚

## 2.1 统一呈现，不让页面翻译内部枚举

新增或完善 DayGuidancePresentation。至少包含 kind（recoveryAssessment/scopedAdvice/onboarding/serviceIssue）、标题 key、最多两条依据 key 及参数、一个主动作、至多一条必要提示、依据 ID、真实 asOf、角色场景。View 不再遍历 qualityFlags，也不将 availability.rawValue 直译为标题。建议不写入 ReadinessLevel，不制造另一套恢复评分。

完整资料时明确表达“恢复接近平常”“今天建议放缓一点”“今天优先安排恢复”，并说明真正支持该结论的一两个因素。初步等级可保留，但只用邻近的一条“初步比较”提示，不叠加多种未知标签。

综合资料不足时仍要有价值：可靠睡眠确实少于个人目标，可给“基于睡眠的今日建议”；只有读数、没有个人历史时，显示读数或一般恢复入口，不冒充正常比较。真正无当前数据时明确说今天的恢复评估尚未形成，继续提供可用动作。不能把所有状态都改成“休息一下”，也不能用一般建议伪装测得的健康结论。

## 2.2 今日页与解释页

保留今日页现有结构。主卡为一句结论、最多两行解释、一处日期/时间和猫狗。原五分钟呼吸按钮保持；上下文建议最多一条。饮品关怀放在饮品卡内部，不再加第三排通用警告。

“为什么这样判断”默认内容为：本次结论、最多两条人话原因、一个动作、最多三项简明数据、一处数据时间，以及按需展开的来源/方法。评估 ID、revision、MAD、小时桶、稳健尺度、个人中心、全量时间流水、全量质控原因进入设置内诊断。

个人历史不足7个有效日时不展示“个人正常/平常范围”；7–13日只在展开层显示初步比较；14日起沿用正常个人比较措辞。不得调低原7/14日门槛以凑结论。睡眠实际时长不能由起止时间相减代替。历史默认每个周期只展示一个用户结论，修订按需展开，原始记录和版本仍保存。

## 2.3 睡眠与基线必须真的修正

将 sleepDurationUsable、asleepIntervalsUsableForHRV、sleepStageBreakdownUsable、内部原因与用户阻断原因分开。仅 core/deep/rem 重叠且仍一致指向睡着时，保留阶段诊断，总时长按并集计算，确定睡眠窗口可继续使用；inBed 不计为睡眠。

awake/asleep 的真实重叠需要先核对同源替换、版本和重复导出。有明确依据才自动消解。无法消解的区段不能算作确定睡着，也不能取不确定区间中点冒充精确时长；暂停依赖它的综合结论，保留其他可靠事实。负时长、未来样本、不可分来源继续质控。当前和历史应用相同规则，删除依赖覆盖参与纳入和排除的记录。

生成本机 BaselineCoverageAudit：逐指标/逐日记录原始覆盖、初始化状态、选源、睡眠候选、各项过滤及主要排除原因，区分未读取、原本缺失、规则排除和来源不匹配。先查清真实原因，再修复。不猜测用户只戴了一天表，不直接让用户再等两周。实际确实仅一日就保留事实，同时停止展示不成熟个人区间。

新睡眠质量政策更新 feature/qualityPolicyVersion，保留旧评估关系；原模型系数、目标范围、golden fixtures 不变。sourceIdentityIncomplete 若不影响可比较性，仅作内部记录，不给普通用户故障警告。

# 3. 猫狗重新成为功能中的陪伴

## 3.1 必须删除的东西

删除今日页“看看它”“看看它们”“看一下”“再看一次动作”、角色观看 sheet、仅用于观看的 replay 计数与路由。角色没有独立点击热区，不伪装按钮，不截获滚动或卡片操作。内部动效调试台可以保留在 DEBUG，Release 用户路径不可达。

角色参与“用户正在做的事情”。它们不会催促、哭泣、变红、翻白眼或因为用户喝酒/没记录而失望。可爱是本轮设计目标和人工验收项，不在宣传中承诺临床降压或焦虑治疗效果。

## 3.2 六类必做动作与时序

以下时长、角度和节奏为工程初值，必须按原画调整；不可为了达到数值而牺牲自然感。一次反馈一般采用“注意到 → 小动作 → 慢慢停住”，结束回到自然静态。

| 场景 / 原资产 | 触发与动作 | 时长 / 收尾 | 不能发生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平稳首页 / duo-calm | 首次进入：小狗轻歪头，垂耳稍滞后；尾尖两次小摆；猫保持安静 | 约1.8秒，之后静态；可间隔60–90秒一次极轻微动作 | 每次刷新重播、整张图上下浮动、持续摇晃 |
| 需要休息 / dog-rest | 进入休息状态时头部轻轻下沉安顿；身体细微起伏 | 入场1.6秒；静止为主，短周期起伏仅可见且普通动态模式 | 把身体做成泄气气球、用悲伤表情暗示健康危险 |
| 正在认识用户 / cat-curious | 一次轻歪头、耳尖轻动后回正 | 约1.6秒；读取完成停止；无数据也不无穷“思考” | 问号风暴、反复摇头、焦虑表情 |
| 饮品弹层 / dog-drink | 打开时小狗看向杯子；白水落盘后杯内水线轻起、小狗点头，尾尖短摆 | 打开0.8秒；水记录成功1.1秒；杯水线不能超过杯口 | 未保存就庆祝、狗喝咖啡/酒、点击“去喝水”就自动加记录 |
| 呼吸练习 / breathing | 胸腹随原协议共用时钟起伏；头、五官和接地点稳定 | 与吸、补吸、呼阶段严格同源；暂停冻结，继续无相位跳跃 | 为“更萌”另造呼吸频率、每秒随机眨眼干扰节拍 |
| 完成 / duo-complete；提前结束 / dog-rest | 完整结束后猫狗轻碰爪；提前结束是小狗轻点头安顿 | 完成1.3秒一次；提前结束0.8秒一次；保存成功才触发 | 把提前结束当失败、给未完成的时长庆祝、彩带/积分 |

咖啡与酒精记录成功使用同一中性的“记下了”小点头（约0.6秒），不比水记录更热闹；酒精建议出现时，小狗安静靠近清水杯的构图或使用 dog-rest，不展示碰杯、醉态、兴奋庆祝。撤销仅让水线/记录状态回退约0.25秒，不能再演一次喝水。失败无成功动作，保留可重试的文字反馈。

阶段互动要有差异：开始呼吸体现节拍，保存饮品体现确认，休息体现陪伴，完成体现结束。不能全部复用一种图片缩放或旋转。

## 3.3 资产与实现方法

先检查现有六张原画和 Metal 的实际局部区域。保留轮廓、耳朵、五官、花纹、圆润比例和版画纹理。已有 shader 用于胸腹、头部、尾巴的微位移；杯内水线可用与杯内轮廓精确贴合的矢量 mask，并沿用品牌色。

不对单张 PNG 强行做眨眼、抬爪、端杯等原素材不能支撑的动作。确需分层时，可从原图制作非破坏性局部蒙版/图层，静止合成必须与原稿一致；不直接重画脸。无法无痕拆分时先交付该场景可实现的局部动作，未实现细节在资产表中说明，不能用全身拉伸冒充。

推荐 CompanionPresentation（baseScene、semanticContext、eventID、motionIntensity）＋应用/页面级 CompanionMotionCoordinator。业务只发送事件，View 渲染 Pose；可用 SwiftUI keyframe/phase 动画做有限动作，Metal 保留呼吸形变。[A3]

事件至少包含 screenEntered、guidanceChanged、drinkCommitted、drinkUndone、practicePhaseChanged、practicePaused、practiceCompleted、practiceEndedEarly、saveFailed、becameInactive。关键字段为 eventID、origin、entityID、revision、committedAt。只有本地提交成功且当前操作可见，才触发成功反应；远端同步、历史导入和重试去重不重播。

一次页面最多一个明显角色动作。优先级：正在进行的呼吸相位 > 当前保存反馈 > 进入状态 > 轻闲置。保存连续连点按短批次合并，最后一次值准确，动作不堆积；新业务结果替换旧动画，过期动画丢弃，恢复前台不补播后台积压动作。

## 3.4 动态、无障碍与性能门槛

默认“标准动态”：完成上述有限动作，非练习页面最多每分钟一次闲置动作。设置支持标准/轻柔/静态；系统 Reduce Motion 永远优先，不被应用设置覆盖。静态模式使用语义姿势与稳定文字，功能信息不依赖动画。

脚底或身体接地点误差控制在1pt以内；装饰头部旋转初值2–4度，局部位移1–3pt；胸腹幅度沿用原协议映射。动效不改变卡片高度、不造成文字跳动、不裁掉耳朵尾巴。暗色背景不出现突兀纯白硬方块；禁止直接反相角色颜色。

不可见、进入后台、低电量模式或被弹层遮住时停止装饰时钟；减弱动态无常驻 Timeline。呼吸的实际计时与既有会话保持，不因减少动画而少记时长。装饰最高30fps，静态画面不保持30fps刷新。没有必要的循环音效或振动。

角色作为装饰时从 VoiceOver 读序排除，业务卡片仍有描述；若需说明角色引导，合并为一次标签，不让每次小动作打断朗读。最大字号下优先保留内容，将角色移动到次行或缩到合理尺寸，不压正文。

# 4. 饮品模块：从记账升级为贴近生活的反馈

## 4.1 默认入口仍然轻

首页保留饮品入口，显示“今日已记录”及一条最相关建议。半屏弹层保留水、咖啡、酒、其他饮品快捷项，先快记，再可编辑。不增加每杯都要回答的问卷；分类、容量、时间与成分只有需要时展开。

一键记水默认250ml，可将常用杯量设置为150/250/350/500ml或自定义。按钮写“记一杯250ml”，明确这是记录已发生的饮用。点“去倒杯水”“看看建议”只导航，不生成已饮用事实。保存返回明确成功/失败结果，不再只用 void＋全局错误字符串猜测成功。

## 4.2 三种量各自保持正确含义

allBeverageML 保留所有饮品总容量，供历史兼容；nonAlcoholBeverageML 是已记录的、明确无酒精的饮品容量；plainWaterML 只包含白水。首页饮水参考使用非酒精饮品记录总量，展开可看白水和其他饮品。酒精容量不计入饮水参考，不做“负补水”扣分。

水、茶、咖啡和奶等也提供液体，不因含咖啡因就把整杯按零补水；其咖啡因另行提醒。含糖饮料的容量同样记录，但不因计入容量就推荐多喝。所有数值写“已记录”，不声称全天实际总摄入、体内水分或脱水程度。[H1]

本轮默认只读方寸已有本机/配对事件记录，不新增 HealthKit dietaryWater 或 caffeine 授权。其他应用或离线设备尚未同步的饮品可能缺失，提醒语义要承认记录的边界。

## 4.3 成分与历史兼容

规范化对象 BeverageEvent 至少包含：稳定 ID/revision、categoryCode、displayName、consumedAt、recordedAt、volumeML、caffeineMG（可空）、caffeinePresence（yes/no/unknown）、alcoholGrams（可空）、alcoholABV（可空）、alcoholPresence、sugarServings、可选 sugarGrams、estimateMethod/version、origin、deleted。

保留既有五种类别与旧记录解码，扩展茶/低因咖啡/红酒/烈酒/自定义应采用稳定类别代码和版本化 payload，不把红酒伪装成旧 beer、不把未知新饮品降级成白水。最低本轮必须能记录现有五种饮品，以及自定义酒类的名称/容量/度数；其余可用“其他饮品”展开处理。

未知成分为 nil。不能把未知咖啡因、酒精含量直接写成0。旧文件中的既有估值原样保留并标记 legacyEstimate，不把它重新宣传为实测值；原历史容量、咖啡因、酒精估值和 ID 不静默改变。

咖啡容量与剂量分开： 用浓缩份数/每杯剂量估算的咖啡，加水加奶或把300ml改成500ml，咖啡因默认不自动乘5/3；明确“按每100ml标签浓度”的饮品才随容量换算。设置每杯估值的修改仅影响未来记录。编辑应显示它是改容量、改剂量还是改浓度，避免用户不知情地重写所有成分。

酒精： 新记录优先用容量与标示 ABV，近似克数 volumeML × ABV/100 × 0.789；或直接输入已知克数。该系数为近似换算，标签和杯量仍有误差，不显示小数制造精度。例：330ml/5%约13g；150ml/12%约14g。旧330ml啤酒10g的历史估值保留，不能迁移重算。换算对象是纯酒精量，不能按“杯数一样”认定摄入一样。[H5]

# 5. 饮水建议与每日参考

## 5.1 每天喝多少，如何在产品里给答案

饮品页有“每日饮水参考”，默认提供1500ml 的可调整记录参考草案，用户接受后启用目标进度。不是自动算出的个人生理需水量，也不是白水之外再额外喝1500ml。普通页面可写“分散喝，今天参考1500ml”；展开说明使用“非酒精饮品容量”的记录口径。

依据：NHS 给出一般每日6–8杯/杯具的液体指导，且需求随环境、活动、孕哺或疾病变化；本产品用250ml杯具换算为约1500–2000ml，选1500ml作为低摩擦界面起点。250ml是产品杯量假设，NHS没有在该页面规定统一杯具大小，也没有给所有人相同毫升处方。[H1]

普通设置可在500–3500ml、250ml步长调整或关闭数字目标；这是软件输入范围，不是医学安全上下限。医生要求限液者选择“饮水按医嘱”，关闭定量建议和催喝水提示，保留记录；不要求填写诊断。儿童、孕哺或其他特殊情况不套用普通成人定量建议。不能按体重或运动分钟粗算大量补水，也不能为了补齐目标要求短时间喝完差额。

达到参考量后停止目标推动，仅保留平静“今天已记录到你的参考量”，不出现奖杯/连击，也不暗示以后不能按口渴喝水。晚上默认不催补齐，不跨日追债。

## 5.2 疲劳文案边界

脱水可以伴随疲倦；规则允许一般知识卡“缺水时，人可能更容易觉得疲倦。忙了一阵，可以先喝几口水。”[H2] 不能从没记录水、低HRV或低准备度推断用户疲劳源于缺水，也不能承诺1500ml消除疲劳、喝250ml提高准备度或补水后必定改善。

知识说明放在按需展开处。日常卡片只需“歇一口气，也喝几口水。”不把每次提醒写成健康讲座。高温或长时间运动只在用户主动选择了相应场景或有已验证上下文时补充“出汗多时，可分次补充”，不新增天气定位权限、不伪称监测到缺水。

## 5.3 应用内无记录/间隔提醒

应用内规则是条件判断；系统定时通知另见第8章，不能混为一谈。

| 规则 ID | 条件 | 应用内呈现 | 消失/抑制 |
| --- | --- | --- | --- |
| W01 noDrinkRecord | 当地11:00后、19:30前；今日没有任何饮品记录；非睡眠/限制饮水/静音时段 | “今天还没记饮品。喝过了可以顺手补一下。”按钮“记一杯” | 任意饮品落盘后取消；同一天不反复弹 |
| W02 noPlainWater | 有咖啡等非酒精饮品，但无白水记录 | 不说“没喝水”；必要时“下一杯，换成水也不错。”仅饮品页被动显示 | 不创建额外 push，不否定咖啡的液体贡献 |
| W03 longGap | 在用户启用关怀后，距离最近一次非酒精饮品记录至少3小时；处于清醒设置时段，未达参考且非限液 | “忙了一阵，给水杯续一点？” | 新记录、喝过但不记、稍后60分钟、今天静音 |
| W04 reachedReference | 已记录非酒精饮品达到用户接受的参考 | 中性完成状态，不追加饮水任务 | 重新编辑低于目标也不立刻追赶提醒 |

“喝过了，先不记”是确认/暂时关闭提示，不创建毫升、时间或饮品类别。用户只说喝过时，可以暂停饮水关怀3小时；统计总量仍不变。整日未录入只是记录状态，不是0ml真实摄入。

# 6. 咖啡：帮助安排下一杯，不评价上一杯

## 6.1 时间与量

晚咖啡规则使用 consumedAt，不使用录入时间。午前喝的咖啡晚上补记，不作为“刚刚喝晚了”。新记录可默认现在，编辑时间一步可达。

首次启用晚咖啡提醒时，用户可选通常入睡/起床时间，或只选每天的停止咖啡提醒时刻。没有确认作息时不猜个人睡觉时间，也不显示“距离你睡觉还剩3小时”。默认晚咖啡窗口为预计主睡眠前8小时，用户可调6–12小时；这是可调整的关怀策略，不是人人必定受影响的医学截止线。剂量、时间和个体差异都影响睡眠，现有试验不能支持“一杯咖啡必然失眠”的结论。[H3,H4]

睡眠计划支持跨午夜。对消费时刻处在用户设置的睡眠区间内的记录，直接归该睡眠周期的 late 场景，不能把00:30误判为距离明晚睡眠还有23小时。轮班可选择本次睡眠时间覆盖；未确认计划保持一般建议。计划改变重算卡片，不制造新饮品事件。

## 6.2 触发规则

C01 late：同一计划睡眠周期的晚窗口内，已知咖啡因累计至少50mg；或明确含咖啡因但剂量未知的饮品。给一次“这杯离休息有些近了，下一杯可以换成无咖啡因的。”50mg是减少低因饮品误提醒的产品触发初值，不是安全阈值。

C02 amount：滚动24小时已知咖啡因累计至少400mg，或用户自己设定的更低提醒线。文案为“近24小时记录的咖啡因已有约Xmg，接下来换个不含咖啡因的选择。”400mg仅是多数成人的参考，不能表示线下人人安全；个体、药物和孕哺情况不同。[H3]

C03 combined：同时满足时间与量，只展示一条整合建议；不先“喝晚了”再“喝多了”连续弹出。

C04 unknown：含量未知不编造精确总量；有已知项时显示“已知约Xmg，另有1杯未估量”。若仅类别未知，先允许补充成分，不强行断定含咖啡因。

C05 historical：超过事件时效的补记只更新历史与当前仍相关的汇总，不重播“刚刚喝”的提醒；既有明确的24小时摄入建议可以被动呈现，不能重复 push。

默认保存后在原弹层呈现一句，不发系统通知打断正在使用 App 的人。用户另外启用的“咖啡收尾提醒”在计划截止前15分钟发一次，作为前瞻性选择，不能说已喝咖啡。已喝的记录不安排一晚反复复盘。

时效采用明确规则：C01只在本次已确认睡眠周期结束前、且最后相关饮用距现在不超过12小时存在；C02仅使用当前滚动24小时内的记录。睡眠周期结束后不再用“这杯离休息近”重播昨晚建议。只有手动截止时刻、没有睡眠计划时，文案改为“已经过了你设定的咖啡时间”，当天截止之后的记录到该本地日结束有效；不假装知道睡眠距离。

不显示精确体内剩余咖啡因、清零倒计时或“几点保证睡着”。不开自动扣准备度，不通过猫狗惊醒/发抖制造焦虑。可以提供现有安静休息入口，但明确它不抵消咖啡因。

# 7. 酒精：具体、体贴，遇到真正风险要清楚

## 7.1 分级依据与输出

酒类记录默认先中性确认。根据事实提供建议，不按一杯固定酒精含量处理所有酒，不以体征倒推喝酒。

| 规则 ID | 条件 | 呈现与下一步 |
| --- | --- | --- |
| A01 nearSleep | 最近6小时存在明确酒精记录，且距用户计划睡眠不超过3小时/已进入该睡眠区间 | “今晚喝过酒，后面的酒先停在这里，给休息留点时间。”不把酒当助眠 |
| A02 amount | 滚动6小时已知酒精至少30g；或用户主动选择“今天喝得有点多” | 一条较明确关怀：“酒先到这里。安排好回程，今晚别开车。”可看两条后续建议 |
| A03 unknown | 明确酒类但容量/度数未知 | 不显示已超量；提供一般酒后建议和“补充杯量”可选入口 |
| A04 nextMorning | 前一晚有记录，用户次日打开且该关联仍在18小时内 | 被动说明酒后可能影响睡眠；提供按口渴少量补充、休息安排；不宣称实际宿醉 |
| A05 explicitDanger | 用户明确报告难唤醒、意识混乱、呼吸困难/异常等严重信号 | 立即停止普通练习建议与可爱动效，清楚提示联系当地急救、不要独处；不自动拨号 |

30g/6小时是提前关怀的工程策略，不是“喝多”的诊断线、无风险额度或驾驶判断；其下也不显示“可以继续喝”。不强制收集性别、体重或计算血液酒精浓度。不输出“多久能开车”“喝几杯安全”。相关公式只处理记录估值。[H5,H6]

A01/A02的普通即时建议在最后相关饮用或明确自报后6小时到期，仍有新饮酒事实时按新事实重算；A04仅在用户下一次主动打开、最近饮酒距现在不超过18小时且与上一睡眠周期关联时被动出现，不自动推送宿醉提醒。没有确认作息时不使用“次晨/昨晚”推断，改用带日期的记录解释。用户没有主动报告严重症状时，不为取得更多资料先弹出症状问卷。

## 7.2 后续建议的内容

普通关怀层最多两条：停止继续喝酒、安排安全回程；有需要时按口渴小口饮水并留时间休息。限液设置优先，不再加“多喝水”。没有清醒安全吞咽条件、持续呕吐等情况不能用灌水和睡一觉替代求助。

咖啡、冷水澡、运动出汗不能作为解酒或加快清醒的方法；饮水不能保证消除宿醉，普通呼吸/NSDR也不能抵消酒精。酒精可能影响睡眠，但不把每一次低准备度都归因于昨晚的酒。[H6,H7]

酒后关怀不使用猫狗碰杯、醉态卖萌或庆祝；普通场景可以安静可爱，严重不适场景改用静态明确提示。用户说“今天先别提醒”，停止该类非紧急提示；不会因此改变或删除饮酒事实。

# 8. 提醒与注意力：一次说一件事

## 8.1 首版默认与开关

应用内饮品建议默认可见但可关闭，不弹系统权限。系统提醒默认关闭；用户在饮品卡“轻轻提醒我”主动启用后才请求通知权限。饮水、咖啡收尾、酒后提醒分别控制，拒绝通知不影响记录和应用内建议。

初始饮水时点草案为11:30、16:00（本地时间，可改）；咖啡收尾为计划截止前15分钟，只有确认作息才创建。默认饮品 push 合计最多2次/本地日，类别间最小间隔4小时，静音21:30–09:00，并额外避开用户明确计划睡眠。全局安静时段有更严格设置时服从其约束。用户可调时刻，但首版不提供无限频率。

酒精默认只在记录后原页给建议。用户明确选择“过一会儿提醒我”才安排30分钟后的一次本地通知，仍占2次配额和4小时冷却；若不满足，则不悄悄延到半夜，说明本次仅保留应用内建议。安全出口不受应用内普通卡片频控限制，但不擅自申请 Critical Alert 或主动呼叫。

## 8.2 不假装本地通知能在到点时重新运行全部逻辑

iOS 可在应用不运行时投递已经安排好的本地通知；它不会因此保证应用在该时刻醒来重新检查“有没有喝水”。[A1] 因而，应用内 W01/W03可以准确依当前记录判断；预先安排的饮水通知只能是“喝几口水，歇一会儿”这种通用邀请，不能写“你今天没有喝水”或“连续3小时没喝水”。

前台读取、保存/编辑/撤销、接收到配对事件、改作息、改提醒、清除数据时重算并取消不再适用的待发通知。非酒精饮品新记录后取消未来2小时内的饮水请求；达到参考量取消当天剩余饮水请求。远端离线晚到导致无法及时撤回时，中性措辞仍必须成立。

滚动安排未来3个本地日的一次性通知，每天总预算先统一分配、再注册系统请求；App长期未打开时不承诺无限持续服务，不靠后台保活刷新。设置显示当前已安排到哪一天，普通首页不展示技术预算。

## 8.3 同一事件的渠道去重

一个 CareCandidate 具有稳定 candidateID、规则版本、依据ID/revision、有效期、优先级、已呈现渠道和动作。当前前台保存饮品：只用原页内反馈，不再发同一条横幅/声音。普通页面最多一张饮品关怀卡；展开查看更多时才看其他内容。

优先级：明确严重不适 > 酒精关怀 > 晚咖啡与高摄入合并 > 饮水邀请。低优先级不排队轮播，不因为用户关闭上一条而立即补下一条。原主卡的恢复结论保持独立，饮品不改其颜色或等级。

每个候选每个依据版本最多显著呈现一次；非实质编辑、同步重放和重启不重发。喝水后可结束饮水邀请，但不能把酒精/咖啡因建议判定为“已治好”。同类型卡片被关闭后至少本会话不再显著出现，普通提醒跨重启还应有至少4小时冷却；“今天不提醒”默认保存到操作时区下一日00:00的绝对时刻；用户选择“休息前别提醒”才延长到已确认的本次睡眠结束。改时区不提前解除已有静音，且饮品push再受滚动24小时最多2次的防重复上限，避免旅行跨日翻倍。按类别区分，不删除饮品事实。

## 8.4 系统实现与隐私

使用单一 UNUserNotificationCenterDelegate，与未来全局提醒服务兼容，不覆盖别的 category。启动时注册合并后的 categories，处理冷启动和 actions。[A1,A2] 所有饮品通知由 iPhone 所有；Watch 可依系统镜像显示，不在 Watch 额外安排同一条。禁止将 isReachable=false 当“用户没有手表”。

默认锁屏标题“方寸”，正文采用中性“给自己留一点缓冲”，用户明确开启“显示具体建议”后才包含咖啡/饮酒内容，不显示健康分数或精确剂量。通知不附动画、不携带原始健康样本。点击正文进入当前相关饮品页，过期事件显示当时记录或一般入口，不继续下过时结论。

动作最多三个且前两个优先：去记录/看看建议、稍后、今天不提醒。为避免误记，通知上的“去记录”只打开预选饮品弹层，实际保存仍需用户明确确认。委托回调结束前完成必要本地事务；失败不假成功，重试事件ID不变。

系统 Focus/摘要投递可能改变显示时间。只记录 scheduled、responseReceived 或通过系统列表确认的 delivered，不把排程成功记作用户已收到/已阅读。无声音默认、不申请时效性绕过、不加催促红点。

# 9. 语气、文案与不说教的验收

规则：先说与当下有关的一件事，再给一个可选动作；通常不超过两句。用户不需要解释为什么喝酒或喝咖啡。动物用动作陪伴，不用长台词当老师。收藏文案库不等于每次随机推送金句。

| 场景 | 建议初稿 | 避免 |
| --- | --- | --- |
| 无饮品记录 | 今天还没记饮品。喝过了可以顺手补一下。 | 你今天还没喝水，身体已经缺水 |
| 工作间隙 | 歇一口气，也喝几口水。 | 每天必须喝满八杯，否则会疲劳 |
| 记水成功 | 这杯记下了。 | 真棒！再喝一杯恢复+10 |
| 咖啡偏晚 | 这杯离休息有些近了，下一杯可以换成无咖啡因的。 | 你又喝晚了，今晚肯定睡不着 |
| 咖啡累计较多 | 近24小时记录的咖啡因已有约Xmg，接下来换个选择。 | 超标！你已经伤害了身体 |
| 酒精关怀 | 酒先到这里。安排好回程，今晚别开车。 | 你怎么又喝这么多、喝点水就清醒 |
| 次日看记录 | 昨晚有饮酒记录。今天给休息多留一点时间。 | 你的低准备度就是喝酒造成的 |
| 关闭提醒 | 好，今天安静陪你。 | 拒绝提醒会影响你的健康 |

初稿允许用户以后修改，但功能 key、参数、分支、动作含义先正确。不能用“不是……而是……”解释产品理念。避免“必须、应该自律、不达标、惩罚、欠水、再不喝”等日常训诫词；保存失败和严重危险提示需要清楚直接，不用俏皮比喻遮盖。

同包 COPY_CATALOG.zh-Hans.json 是初稿，不是正式临床审阅结果。Codex生成完整 COPY_REVIEW，区分普通关怀、数据范围和安全文本。按钮文案与行为一致：记下表示已保存，去做只启动动作，稍后不等于已饮用。

# 10. 工程边界、迁移与协议

## 10.1 纯策略与持久化

新增 BeverageCareEngine.evaluate、CareAttentionPolicy.select、CompanionMotionPolicy.resolve；输入为不可变事实、用户偏好、Clock/Calendar、已有呈现账本。输出内容 key/依据/动作/触发等级，不拼文案、不写通知、不直接读取 HealthKit。

CareLedger 至少保存 candidateID、ruleVersion、basisIDs/revisions、channel、scheduledFor、expiresAt、notificationRequestID、dismiss/snooze、origin、privacyMode。ReminderPlanner 统一占用未来预算和取消请求。CompanionMotionCoordinator 消费保存成功事件，不能直接修改业务存储。

## 10.2 数据迁移策略

既有 Diary v2、Insights、Recovery、Sync 各自的权属不变。饮品新字段采用兼容可选扩展或明确 v3 迁移：保留旧文件原字节/摘要，验证条数、ID、容量、历史估值和删除记录；目标写入原子提交，重复启动幂等，失败保留旧事实。禁止动态同时启用两个权威饮品仓库。

未知新版 payload 不应被旧 Watch 解码成白水或0mg；扩展同步协议须 capability/version gating，新端保留未发送/未确认事件，旧端不支持时延后同步并说明，不错误声称已送达。既有五种旧事件照常兼容。清除本地资料时撤销提醒与摘要、删除关怀账本，迟到事件不能复活已删除记录。

## 10.3 确认事件与估值修正

饮品命令返回 committed(eventID, revision) / rejected(reason) / failed(error)。UI 的值、提示、动效、关怀重算均以 committed 为边界。保存失败可重试，重试同一命令不重复增加；撤销要产生有版本的反向变更并重算候选，不只改变界面数字。

对成分迁移、来源修复、设置变化导致的重算，静默更新不重播成功动物动作。不发“刚刚喝了”的通知。所有阈值集中版本化，政策变化不重写过去的事实或准备度。

# 11. 可运行验收样例与边界

同包 ACCEPTANCE_CASES.json 为结构化验收目录，CARE_POLICY_DEFAULTS.json 为本版工程默认值，COMPANION_MOTION_SPEC.json 为动作映射。它们不是已经执行的测试结果，Codex必须转换为真实 Core/App/UI测试并给出运行证据。

## 11.1 必测数据与提醒

| ID | 场景 | 必须结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 无记录且前台过11点 | 可见轻邀请，不能说没喝水/脱水 |
| T02 | 仅有咖啡300ml | 非酒精记录300ml；不说今日饮水为0 |
| T03 | 点“喝过，先不记” | 总量不变；关怀暂停3小时 |
| T04 | 1500ml参考已达到 | 停止当天目标推动；不禁用继续记录 |
| T05 | 限液开关 | 无定量/喝水push；酒精卡也不催喝水 |
| T06 | 300ml咖啡140mg改500ml，按每杯剂量 | 咖啡因仍140mg |
| T07 | 标签每100ml含32mg，250ml改500ml | 80mg变160mg，估值方法保留 |
| T08 | 上午咖啡晚上补记 | 不产生“刚刚喝晚了”，不补发过期通知 |
| T09 | 23:30睡眠、16:00消费140mg | 进入晚咖啡范围，一条应用内建议 |
| T10 | 23:30睡眠、00:30消费 | 关联正在进行的睡眠区间，不能归次日白天 |
| T11 | 20:00低因10mg且其他晚窗0mg | 不触发50mg晚咖啡策略，不称绝对无影响 |
| T12 | 咖啡因未知 | 不填0，不伪造累计精确值 |
| T13 | 咖啡晚且滚动24h达到400mg | 合并一条，未激活push不通知 |
| T14 | 酒330ml/5% | 新估算约13.0g；旧历史10g不重算 |
| T15 | 两条15g酒记录跨午夜且相距2h | 6h累计30g，不因换日漏掉关怀 |
| T16 | 酒精未知 | 一般建议，无“已超量”数字结论 |
| T17 | 酒后又记一杯水 | 不移除酒精事实、不奖励恢复、不显示解酒成功 |
| T18 | 酒后明确严重症状 | 静态安全出口，不推荐呼吸/走动/睡一觉 |
| T19 | 本机饮品保存失败/重试 | 失败不演成功；成功一次事件、一次动效 |
| T20 | Watch重复/乱序/删除后旧事件 | 事实幂等、不复活、不重播不重发 |
| T21 | 水/咖啡/酒候选同时出现 | 应用内最高优先一条，关闭不立即换下一条 |
| T22 | 无数据授权但饮品功能可用 | 记录/建议继续，准备度不被编造 |
| T23 | 拒绝通知权限 | 无排程、无循环索权；应用内正常 |
| T24 | 前台记录同时到通知时间 | 原页一条，无第二横幅声音 |
| T25 | 队列2条已占预算，再有酒后请求 | 不超过预算；不悄悄深夜延后 |
| T26 | 饮水记录后取消近2h排程 | 不相关通知保留，不能removeAll误删其他模块 |
| T27 | 旧计划到点但应用被终止 | 通知只能是通用邀请，无实时无记录断言 |
| T28 | 默认锁屏隐私 | 看不出饮酒/剂量/身体状态；点开才读 |
| T29 | 暂停今天提醒、重启、改时区 | 指定类别仍受抑制；新日预算不翻倍 |
| T30 | 修改/撤销触发条件、已送达提醒 | 撤销待发；能移除的旧通知移除；不能撤回已看内容需如实记录 |

## 11.2 必测角色与呈现

| ID | 场景 | 必须结果 |
| --- | --- | --- |
| T31 | 首页点击/朗读猫狗 | 无观看sheet、无重播按钮；不抢业务点击 |
| T32 | 主状态刷新10次/切tab返回 | 入场不连播，无10份动画队列 |
| T33 | 白水、咖啡、酒、撤销各一次 | 水有可爱确认；咖啡酒中性；撤销不演喝水 |
| T34 | 呼吸暂停/继续/提前结束 | 共用相位、暂停冻结、不补发迟到节拍 |
| T35 | 系统Reduce Motion、轻柔、静态、低电量 | 优先级正确，无常驻装饰时钟 |
| T36 | 原画合成、暗色、大字 | 无换脸、撕裂、白底硬框、裁耳尾或压正文 |
| T37 | 当前资料合格usual/reduced/low | 明确不同结论与真实原因，无技术枚举标题 |
| T38 | 一日基线 | 不展示个人区间；仍有明确限定范围建议 |
| T39 | 阶段重叠与awake/asleep冲突 | 两类分开；前者不重复累计，后者不捏造时长 |
| T40 | 当前与历史质量处理 | 相同规则；基线审计与纳入样本一致 |
| T41 | sourceIdentityIncomplete但来源可比 | 不产生普通故障警告 |
| T42 | 删除、修订、并发与旧缓存 | M2-R01～R05回归继续通过 |
| T43 | 最大字号、VoiceOver解释页 | 正确顺序，按钮可达，无技术内容堆叠 |
| T44 | 三段真实录屏 | 明确看到相关动作差异；“可爱/自然”由用户人工确认 |
| T45 | 普通人看合成页面 | 说得出结论、理由、动作，不把一般建议当完整评估 |

# 12. 开发阶段与交付停止点

| 阶段 | 工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| V2-00 | 审阅差异、原图与存储盘点；复制本规格；记录已有失败 | BASELINE与范围映射，未提交工作受保护 |
| V2-01 | 删除看一下/重播；今日/解释呈现；饮品卡布局；三段角色样片 | 真实SwiftUI截图与录屏，不用静态设计图冒充 |
| V2-02 | 睡眠质量分层、基线逐日审计、版本化修复 | 合成回归；本机根因明确或具体标未验证 |
| V2-03 | 六场景动效、调度、无障碍与性能 | 逐场景视频、静态回退和原稿对比 |
| V2-04 | 饮品字段/剂量/度数/时间编辑、迁移与命令结果 | 历史事实不变；T06/T07/T14/T19通过 |
| V2-05 | 饮水参考与三类关怀纯策略、注意力选择、初稿 | 候选有依据、无说教、无恢复加分 |
| V2-06 | 用户开启的iPhone本地通知、隐私、冷启动动作 | 系统实投证据/模拟边界；静音、预算、撤销通过 |
| V2-07 | 集成、真机、体验审核与文案整理 | 全部验收目录逐项标状态，停止等待用户 |

V2-01先交可看的产品，不等数据审计完成才出画面；可并行做V2-02。不得借并行同时改模型评分、Watch和所有系统入口。

最终交付到 docs/plans/fangcun-experience-v2/：REVIEW.md、TASKS.md、DECISIONS.md、BASELINE_COVERAGE_FINDINGS.md（公开版仅脱敏结论）、COPY_REVIEW、ASSET_MAP.md、MOTION_REVIEW.md、VERIFICATION.md。同一开发分支按阶段提交/推送，不强推、不合并main、不发布。

验证必须列真实命令、测试名、退出码、结果包和失败分类。Core/App功能测试通过、用户是否看懂、用户是否觉得可爱、通知真机送达分别验收，不能互相替代。动画录屏使用合成数据；真实健康资料、真实姓名/设备名、用户截图和签名凭证不入公开仓库。

当前真机可用则覆盖安装、不卸载，保留原记录偏好，回读版本；权限弹窗、通知冷启动、后台/锁屏送达、减少动态、保存失败恢复逐项实测。缺Watch/App Group条件不借机宣布全端完成，也不阻止手机本轮验收。

# 13. 依据与事实边界

本文件的动作时长、提醒频率、50mg/8小时/30g/6小时等为产品工程策略初值，不是实测个体生理阈值。首次上线前审查内容与适用人群。医疗/科学依据只支持相应一般关系，不支持强制的个体因果判断。

[H1] NHS｜Water, drinks and hydration：一般6–8杯液体指导，其他饮品与食物水分、个体需求变化。查看原始来源

[H2] NHS｜Dehydration：疲倦是可能症状之一，支持一般知识而非用记录诊断。查看原始来源

[H3] FDA｜Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much?：多数成人400mg参考、敏感性差异、含量变化与低因不等于零。查看原始来源

[H4] Gardiner等，Sleep 2025，随机交叉试验：23名男性，100/400mg、睡前4/8/12小时；不同剂量和时机影响不同，不能外推所有人/所有咖啡。doi:10.1093/sleep/zsae230。查看原始来源

[H5] NIAAA｜What Is a Standard Drink?：不同酒种和度数导致实际纯酒精不同，美国标准杯14g不等于国际统一杯具或安全量。查看原始来源

[H6] NIAAA｜Hangovers：睡眠、疲倦与酒精关系；水/咖啡/洗澡不构成保证解酒方案。查看原始来源

[H7] NIAAA｜Understanding the Dangers of Alcohol Overdose：严重信号与急救，不能把意识不清当“睡一下就好”。查看原始来源

[A1] Apple｜Scheduling and Handling Local Notifications：排程、取消、前台与后台动作；归档资料仍须核对本机SDK。查看原始来源

[A2] Apple｜Managing Your App’s Notification Support：用户授权、categories与actions。查看原始来源

[A3] Apple WWDC23｜Wind your way through advanced animations in SwiftUI：phase/keyframe等实现选择，实际以当前SDK能力为准。查看原始来源

仓库读取依据，均固定于审阅SHA：

[R1] InnerBalance/InnerBalanceApp/Features/Home/FangcunTodayView.swift

[R2] InnerBalance/InnerBalanceApp/DesignSystem/FangcunCompanion.swift 和 FangcunCompanion.metal

[R3] InnerBalance/InnerBalanceApp/Features/Home/FangcunDrinkSheet.swift

[R4] InnerBalance/InnerBalanceApp/Persistence/FangcunDiary.swift

[R5] InnerBalance/InnerBalanceApp/Features/Readiness/ReadinessViews.swift；Core Readiness目录

[R6] docs/plans/fangcun-v1/M3-REVIEW.md；前次用户确认的M3体验纠偏文件

仓库文件URL模板：https://github.com/yvain57-afk/fangcun/blob/99ebe69f30a2a502225e913a9dfd35f54101dabd/<path>。后续SDK变化重新核验，当前未验证能力不得作为完成声明。